Administratia Nationala “Apele Romane”

Administratia Bazinală de Apă Crișuri

Compartiment Achizitii

Nr. 62 / 28.01.2026

MODEL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

avand ca obiect

Servicii de supraveghere tehnică/dirigenție de șantier a lucrărilor de C+M pentru obiectivul de investitii  „Amenajare Valea Secătura (Șinteu), jud. Bihor”

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul, Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. 395/2016 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare,    s-a încheiat prezentul contract de prestări  servicii,

Între

A.N. "APELE ROMÂNE" - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI cu sediul in municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, cod postal 410125, adresa de corespondență în str. Atelierelor nr. 6-8, Oradea, județul Bihor, telefon: +40(259) 442 033; +40(259) 443 892 /fax: +40(259) 444 237; +40(259)442 064, CUI 18261602, CIF RO 23782674, cont IBAN RO57TREZ23F700400710130X, , deschis la Trezorerie Mun. Oradea, reprezentat legal prin ing. PÁSZTOR Sándor – Director si ec. TONCA Maria – Director economic, în calitate de  achizitor/beneficiar/autoritate contractanta  pe de o parte,

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumirea operatorului economic  cu sediul în  .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului.................................................. cod fiscal ...................................având  cont deschis la.. ...........................................................................  ...............................................................................  reprezentată prin domnul/doamna ....................................................................................... (numele şi prenumele  conducătorului), având funcţia de ............................................... în calitate de prestator/contractant, pe de altă parte.

2. Definiţii:

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- “Părţile contractante” sunt achizitorul și prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

- „Achizitor” -  este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.

- „Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator  și una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii  integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- “Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de achizitie publica și care executa anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor  raspunzând în fata contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerata subcontractare in sensul Legii nr. 98/2016.

- “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract.

- “Servicii” - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului, desfășurate de Prestator în baza Contractului de Servicii;

- “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă.

- Diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, parte a echipei prestatorului, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

- Data inceperii executarii contractului  - data specificata de achizitor in ordinul administrativ de incepere a executarii contractului, emis de catre Achizitor in termen de 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Prestator.

- „Zi”- zi calendaristică; an - 365 de zile.

- Zile/om/lună: 22 zile de lucrătoare a câte 8 ore de muncă într-o lună calendaristică

- Managerul de Proiect: Persoana responsabilă pentru monitorizarea implementării Proiectului din cadrul Autorității Contractante.

- „Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Managerului Supervizare, recomandând sau nu recepționarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă.

- ”Cetificatul Interimar de Plată” / ”Certificatul de Plată” reprezintă situația centralizată prezentată de Antreprenor pentru solicitarea la plată a sumelor corespunzătoare prevederilor contractului de lucrări și a execuției reale din teren.

- „Procesul Verbal de Punere în Funcțiune” (PIF) înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, după efectuarea probei de funcționare și punerea în funcțiune a echipamentelor ce necesită montaj;

- „Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă după finalizarea tuturor lucrărilor și punerea în funcțiune - PIF - a tuturor echipamentelor, dupa caz;

- „Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă certificatul emis de Managerul  Supervizare precizând data la care lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defecțiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate și defecțiunile sunt remediate, daca este cazul;

- Perioada de Garanție – PG – înseamnă perioada în care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea defecțiunilor apărute la Lucrări;

- “Teste după Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contractul de lucrări (se aplică în general la contractele pentru proiectare și execuție lucrări) și care sunt efectuate înainte ca Lucrările să fie recepționate de către Autoritatea Contractantă.

- „Procesul Verbal de Recepție Finală” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție finală numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Maanagerului Supervizare, recomandând sau nu recepționarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă, potrivit prevederilor.

- „Certificatul de Recepție Finală” înseamnă certificatul emis de Supervizor care precizează data la care Contractorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2  Termenul “zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art. 1267 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor prin diriginti de șantier pentru urmarirea si verificarea cantitativa si calitativa a executiei lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectivului de investitii   „Amenajare Valea Secătura (Șinteu), jud. Bihor” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, caietul de sarcini si oferta depusa, precum şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

4.2. Serviciile consta in activitatea de supraveghere tehnica prin diriginti de șantier a executiei corecte a lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Amenajare Valea Secătura (Șinteu), jud. Bihor”.

4.3. Serviciile de supraveghere tehnica a lucrarilor se vor asigura prin personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare si orice alte persoane specializate, necesare pentru indeplinirea rolului Prestatorului. Dirigintii de santier vor face parte din echipa prestatorului.

# 4.4. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul de prestare a serviciilor, plătibil Prestatorului de către Achizitor, conform graficului de plăţi, este in valoare totala de ___________ lei, fara TVA.

5.2. Valoarea de Contract acceptata de _____________   lei, fara TVA, la care se adaugă T.V.A. 21% în sumă de ____________ lei, calculată în condiţiile legii, prețul total actual de ________________ lei, va acoperi toate obligatiile Prestatorului potrivit prevederilor Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzatoare, cu respectarea tuturor prevederilor Caietului de sarcini, a ofertei depuse si a legislatiei in vigoare.

5.3. Plata taxei TVA se va face in conformitate cu prevederile legale referitoare la cota TVA, in vigoare la data efectuarii platii.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intra în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi îşi va produce efectele pe toata perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investitii si a perioadei de garanție acordată lucrărilor de către Executant, terminându-se după efectuarea recepției finale a obiectivului.

6.2. Prezentul contract produce efecte până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor pentru care s-au prestat serviciile de supraveghere tehnica/dirigenție de șantier, respectiv până la data întocmirii procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

6.3. În cazul în care perioada de execuție a lucrărilor se va prelungi, contractul se va prelungi de drept, prin act adițional pentru aceeași perioadă, fără alte costuri suplimentare pentru Achizitor.

6.4. Executarea contractului va începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și primirea ordinului de începere a serviciilor, conform legislației în vigoare.

6.5. Durata contractului cuprinde:

a) durata de prestare a serviciilor de supraveghere tehnica/dirigenție de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, estimata la o perioada de 12 luni, la care se adauga perioada prevazuta pentru receptie la terminarea lucrarilor;

b) produce efecte de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier pe durata garanției tehnice a lucrărilor acordate de Executant (……….. de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor), până la data întocmirii procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

7. Modalităţi de plată

7.1. Mecanismul de plată este cel bazat pe utilizarea de onorarii zilnice ale experților implicați în activitatea de supervizare/dirigenție de șantier, evaluarea valorii serviciilor prestate se realizează prin cuantificarea resurselor umane utilizate de către Prestator în îndeplinirea activităților, într-o anumită perioadă de timp (lună). Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. Achizitorul va plăti lunar dupa cum urmeaza:

-95% din valoare contract în baza procesului verbal de recepție a rapoartelor lunare si a fiselor de pontaj;

-  5% din valoare contract, la data predarii Cartii Tehnice conform HG 273/1994 si HG 343/ 2017 si  conform cerintelor caietului de sarcini.

7.2. Plata este condiționată de aprobarea rapoartelor de activitate și a foilor de pontaj de către Beneficiar, fapt prin care se confirmă că serviciile au fost prestate în mod real și în beneficiul proiectului. Prin sintagma ”în beneficiul proiectului” se înțelege nu doar progresul lucrărilor, ci și alte elemente precum calitatea acestora, eficiența economică a investiției.

7.3. Prestatorul va emite factura lunar/periodic. Prestatorul va emite facturile după semnarea Proceselor verbale de recepție a rapoartelor lunare, care obligatoriu vor fi insotite de fise de pontaj. Factura va fi emisă după verificarea și aprobarea raportului de activitate (consemnând activitățile derulate de către fiecare expert) de către Autoritatea Contractantă, în corelare cu rapoartele de activitate pregătite de Prestator. La factura se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de supervizare din luna/perioada respectiva/raportul de progres. Eventualele completari sau corectii se vor efectua in maxim 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta.

7.4. Prestatorul are obligatia de a transmite factura electronica prin sistemul national E-factura, conform preverilor Legii 139/2022. Achizitorul va efectua plata către prestator, in maxim 30 de zile de la data la care factura electronica este disponibila pentru descarcare din sistemul national E-factura. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie calitativă si cantitativă al serviciilor prestate. Plata se va realiza in lei, prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul prestatorului, deschis la  trezorerie.

7.5. Achizitorul va plăti ultima factura, reprezentand 5% din valoarea contractului, la momentul recepției la terminarea lucrărilor, după predarea de către Dirigintele de şantier a următoarelor documente:

a) Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția la terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea lucrărilor;

b) Cartea tehnică a construcției elaborată în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, constituită din documentele emise până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

7.6. Prestatorul va emite factură în funcţie de activitățile realizate și acceptate de Achizitor. Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, Prestatorul/Supervizorul nu este îndreptăţit să pretindă Achizitorului efectuarea de plăţi altele decât cele aferente serviciilor prestate în cadrul contractului.

7.7. Pentru serviciile prestate, plata datorată de Achizitor Contractantului este prețul declarat în propunerea financiară, anexă la contract. Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie, atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada  de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale Contractantului / Achizitorului sau de catre alte Organisme de control.

7.8. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

Anexa nr 1 - caietul de sarcini; inclusiv solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea

Anexa nr 2 - propunerea tehnică inclusiv solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea

Anexa nr 3 - propunere financiară; inclusiv solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea

Anexa nr 4 - graficul de prestare;

Anexa nr 5 - graficul de plăţi;

Anexa nr 6 - lista subcontractanţilor (daca este cazul);

Anexa nr 7 - contractele de subcontractare (daca este cazul);

Anexa nr 8 - acordurile de asociere(daca este cazul);

Anexa nr 9 - instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;

Anexa nr 10 - angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (daca este cazul);

Anexa nr.11 – acte aditionale, dupa caz.

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art. 8.1.

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Obligaţiile Achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator/Supervizor pe baza facturii și a procesului verbal de recepţie a serviciilor fără obiecțiuni, conform graficului de plăți, după prezentarea dovezilor de îndeplinire a activităților ce urmează a fi plătite de către Achizitor, în conformitate cu prevederile contractului.

9.2. Achizitorul va transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract/a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, in termen de 14 zile de la semnarea contractului, după data prezentării dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie, în concordanță cu prevederile contractului de prestari servicii.

9.3. Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini.

9.4. Achizitorul va pune la dispoziţia  Prestatorului/Supervizorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în caietul de sarcini și/sau sunt menționate în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

9.5. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

10. Obligaţiile principale ale Prestatorului

10.1 Obligatii privind serviciile prestate

10.1. 1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de supervizare lucrari prin dirigenţi de şantier a executiei corecte a lucrarilor aferente obiectivului de investitii, în temeiul prevederilor legislatiei in vigoare privind verificarea calitatii lucrarilor  – Legea nr.  10/1995, Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011, Ordin 277 din 2012, cu actualizarile si modificarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, respectiv să asigure:

- prestarea serviciilor de asistență tehnică/supervizare lucrari prin diriginti de șantier, pe perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a obiectivului de investiții;

- consilierea de specialitate a Achizitorului în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum și cu privire la orice dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor sau pe parcursul garanției obiectivului, în scopul prevenirii revendicărilor financiare și/sau a întârzierilor;

- asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții-montaj, optimizând cheltuielile cu investiția;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a execuției tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialități prevazute de legislatia aplicabila;

- respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare şi a documentelor contractului prevăzute la clauza 8.1.

10.1.2. Managerul de contract si Dirigintii de şantier vor asigura colaborarea eficientă între toţi factorii decizionali implicaţi în derularea contractului de execuţie: Achizitor, Executant, Proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcţii, etc.

10.1.3. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului.

10.1.4. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

10.1.5. Prestatorul se obligă să asigure prezenţa, cel putin de doua ori pe saptamana în şantier, pe parcursul executării lucrărilor, a personalului sau şi să respecte prevederile caietului de sarcini anexă la contract.

10.1.5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de supervizare lucrari prin diriginti de șantier, conform propunerii tehnice, anexă la contract.

10.1.5.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de Achizitor, cât şi faţă de Executant şi Proiectant.

10.1.6. Prestatorul, prin serviciile prestate, asigură Achizitorul că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.

10.1.7. Prestatorul asistă Achizitorul în administrarea contractului de lucrări. Trebuie să acţioneze ca reprezentant al Achizitorului, în concordanţă cu condiţiile contractului asumat, ale contractului de lucrări, proiectului tehnic şi ale legislaţiei specifice pentru execuţia de lucrări.

10.1.8. Activitățile Managerului de contract/Dirigintelui de şantier trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform caietului de sarcini. Scopul serviciilor de dirigenție de șantier este de a urmări instituirea sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare.

10.1.9. Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Achizitor şi Prestator va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect:

a) pregătirea executării lucrărilor, inclusiv cele aferente organizării de șantier;

b) executarea lucrărilor;

c) servicii specifice contractului de finanțare, daca este cazul;

d) recepția la terminarea lucrărilor;

e) după recepția la terminarea lucrărilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală a investiției.

10.1.10. Pe toată perioada derulării contractului de prestări servicii Prestatorul  se va asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu completările și modificările ulterioare, oferind Achizitorului asistență tehnică din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite în șantier, participare la faze determinante, verificarea lucrărilor ascunse, recepția la terminarea lucrărilor, etc.); tehnic (respectarea proiectului în ceea ce privește tehnologia de lucru, calitatea lucrărilor, a materialelor, încadrarea în graficul de lucru, etc.) și financiar (verificarea situaţiilor de lucrări şi emiterea certificatelor de plată).

10.1.11. Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Achizitorului pentru aprobarea oricărei optimizări / adaptări nesubstanţiale a Contractului de lucrări.

10.1.12. Prestatorul va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor ori de câte ori este necesar în timpul execuției lucrărilor cu Achizitorul, Executantul, reprezentanții Proiectantului, a prezentării situației fizice și financiare la zi a derulării contractului și a eventualelor probleme identificate, precum și a consemnării tuturor discuțiilor purtate în minuta întâlnirii / ședinței.

10.1.13. Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente:

a. Raport de început, transmis Achizitorului în maximum 15 zile de la data de începere a serviciilor. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic de Executie (PTE), cu estimarea posibilelor probleme în implementare.

b. Raport de progres la etapele prevăzute în Graficul de eșalonare al plăților și ori de câte ori solicită Achizitorul, care să cuprindă situația și stadiul execuției lucrărilor în cadrul obiectivului de investitii precum și serviciile prestate în perioada de raportare.

c. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția la terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea lucrărilor.

d. Raportul final prezentat Achizitorului înainte de recepția finală a lucrărilor si însoțit de referatul proiectantului pentru recepția finală.

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării contractului și solicitate de Achizitor, rapoarte ce vor cuprinde analiza și recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Executant, evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc.

f. Cartea tehnică a construcției elaborată cu ajutorul Executantului în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

10.14. Toate rapoartele/documentele menționate la punctul 10.13. vor fi întocmite în limba română și transmise către Achizitor atât pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie, astfel:

- 2 (două) exemplare originale și tipărite;

- 1 (un) exemplar în format electronic;

- Cartea tehnică a construcției va fi prezentată într-un exemplar original, opisat și numerotat, precum și un exemplar în format scanat pe suport electronic.

10.2.  Codul de conduită

10.2.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Autoritatea Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.

10.2.2.-Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, şi Prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

10.2.3.-Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi timp 5 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Autorității Contractante, Prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica timp de 5 ani oricărei alte persoane sau entităţi, care nu este abilitată, nici o informaţie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării acestuia şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, Prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, analizelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

10.3.  Conflictul de interese

10.3.1.-În prestarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în activitatea echipei de monitorizare a proiectului, asigurându-se, între altele că experții propuși nu se află în niciuna din situațiile enumerate mai jos: a) Fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau dețin părți sociale/acțiuni din capitalul subscris al unui birou/firme care a prezentat ofertă în cadrul procedurilor de achiziție ce fac obiectul contractului.

b) Au orice alt interes, de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu achizițiile ce fac obiectul contractului.

10.3.2.-Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Autorității Contractante, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.

10.3.3.-Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 24 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală.

10.4.  Drepturi de proprietate intelectuală

10.4.1.-Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

10.4.2.-Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acestuia.

10.4.3.-Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

10.5. Conditii de munca si protectia muncii

10.5.1.-Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

10.5.2.-Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul contract.

10.6. Inlocuirea personalului nominalizat in oferta

(1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex: demisia).

(2) Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Prestatorul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Prestatorul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Prestator. In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Prestatorul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.

11. Responsabilitățile prestatorului in executarea contractului

Responsabilitățile Managerului de contract - Coordonator de contract din partea Ofertantului

a) În urma adjudecării contractului de prestări servicii, Contractantul va numi un reprezentant - Manager de contract / Coordonator de contract care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului.

b) Fără a se limita doar la aspectele mai jos menționate, sarcinile Managerului de contract, sunt următoarele:

a. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea tuturor activităților din cadrul acestuia;

b. gestionează, coordonează și programează toate activitățile la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

c. verifică respectarea aplicării sistemului de asigurare a calității conform tuturor reglementărilor în materie;

d. gestionează relația dintre Autoritatea contractantă, finanțator, proiectant, executant, furnizori, presatatori de servicii, organe de control, toți factorii implicați în derularea obiectivului de investiții;

e. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale, a conținutului Caietului de Sarcini, a prevederilor legale, prescripțiilor și reglementărilor tehnice, a graficului de execuție lucrări, cu încadrarea în termenul contractat și propune măsuri, soluții, termene și persoane responsabile și totodată urmărește îndeplinirea acestora;

f. participă la toate întâlnirile organizate săptămânal, la două săptămâni sau ori de câte ori este solicitat, sprijină echipa de implementare a obiectivului de investiții și Autoritatea contractantă în toate activitățile aferente obiectivului de investiții;

g. contribuie cu experiența sa tehnică și profesională prin prezentarea de propuneri și măsuri potrivite, ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a tuturor lucrărilor;

h. colaborează eficient și operativ cu toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții, având în vedere faptul că are rol de liant între toți factorii angrenați în realizarea lucrărilor;

i. întocmește Cartea Tehnică a Construcției și se asigură că proiectantul a elaborat documentația as-built, pe care o va prelua de la acesta înainte de recepția la terminarea lucrărilor, documente pe care le predă Autorității contractante înainte de recepția la terminarea lucrărilor, verificată de către verificatori de proiecte atestați. După recepția la terminarea lucrărilor va preda Autorității contractante înainte de recepția finală și celelalte documentele întocmite în perioada de garanție a lucrărilor;

j. întocmește rapoarte, sinteze, etc., precum și Referatul general privind modul de realizare a tuturor lucrărilor și îl va prezenta în fața comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, va oferi sprijin de specialitate în situația în care este nevoie pe perioada de garanție a lucrărilor;

k. în situația în care se impune prezența acestuia pe perioada de garanție a lucrărilor, sprijină Autoritatea contractantă prin prezența operativă a acestuia, analizează situația, oferă soluții și măsuri de remediere a celor constatate, solicită prezența factorilor responsabili, realizează diligențele necesare și urmărește îndeplinirea măsurilor propuse, participă la recepția finală a lucrărilor aferente obiectivului de investiții și predă totodată Autorității contractante înainte de recepția finală și restul documentelor ce constitue Cartea tehnică a constucției;

11.1 Responsabilitățile Dirigintelui de şantier în perioada de pregătire a execuției lucrărilor

Sarcinile dirigintelui de şantier în cadrul acestei etape includ:

11.1.1. Asigurarea spațiului de lucru adecvat, a logisticii necesare și a transportului specific pentru activitățile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toată perioada contractului.

11.1.2 Studierea şi cunoaşterea proiectului tehnic şi celelalte documente anexate caietului de sarcini.

11.1.3. Verificarea existenței autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta.

11.1.4. Verificarea concordanței dintre prevederile autorizației de construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor cu cele ale proiectului. Aduce la cunoștința Achizitorului eventualele expirări a valabilității Autorizației de construire.

11.1.5. Studierea și urmărirea aplicării/execuției proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție.

11.1.6. Verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate, precum și corelarea acestora.

11.1.7. Verificarea respectării reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic.

11.1.8. Verificarea existenței în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al Proiectantului.

11.1.9. Obligativitatea studierii și cunoașterii ofertei declarată câștigătoare pentru contractul de lucrări.

11.1.10. Efectuarea vizitelor pe traseul investiției pentru familiarizarea cu proiectul și aplicarea prevederilor din Contractul de Execuție referitoare la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

11.1.11. Transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor emis de Achizitor și convocarea tuturor părților implicate în execuția lucrărilor.

11.1.12. Participarea la predarea către Executant - pe bază de proces-verbal - a amplasamentului șantierului liber de orice sarcină, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative în vigoare la predarea/preluarea amplasamentului șantierului vor participa reprezentanți ai Achizitorului, ai Proiectantului și ai Executantului, precum și reprezentanți ai altor instituții.

11.1.13. Verificarea existenței Planului Calității și a procedurilor, instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă.

11.1.14. Verificarea tuturor condițiilor pentru ca organizarea de șantier să se facă astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor străine în incintă.

11.1.15. Participarea împreună cu Proiectantul și Executantul la trasarea generală, la materializarea bornelor de reper, a căilor de acces și a limitelor terenurilor puse la dispoziția Executantului și la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenurilor. Prestatorul va dispune marcarea și protejarea bornelor de reper ale construcțiilor.

11.1.16. Verificarea transmiterii anunțului de începere a lucrărilor către emitentul Autorizației de Construire și către ISC.

12. Responsabilitățile Dirigintelui de şantier în perioada de execuție a lucrărilor

12.1. Urmărirea zilnică a realizării execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare, răspunzând în fața Achizitorului de respectarea acestora.

12.2. Verificarea existenței documentelor de certificare a calității materialelor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiect.

12.3. Interzicerea utilizării materialelor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de performanță sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de produse și echipamente noi, fără agremente tehnice sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

12.4. Verificarea respectării tehnologiilor de execuție și a procedurilor folosite de Executant în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

12.5. Verificarea respectării "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrare.

12.6. Interzicerea executării de lucrări de persoane neautorizate, conform reglementărilor legale în vigoare.

12.7. Participarea la acțiunile de prelevare a probelor, urmărirea primirii buletinului de analiză și verificarea rezultatelor. Păstrarea buletinelor de analiză și a certificatelor de laborator pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției;

12.8. Verificarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor real executate și corelarea acestora cu antemăsurătorile anexate la situațiile de lucrări elaborate de Executant, precum si avizarea situațiilor de lucrări în vederea decontării lucrărilor efectuate, asumând astfel corectitudinea și legalitatea situațiilor de lucrări elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atașate acestora : extrasele din jurnalul de șantier aferent lunii în cauză, documente de calitate ale materialelor și utilajelor puse în operă, dispoziții de șantier aferente situației în cauză aprobate de către Achizitor).

12.9. Efectuarea de personalul Dirigintelui de şantier autorizat A.N.C.P.I. a măsurătorilor în teren cu privire la determinarea lucrărilor realizate de către Executant.

12.10. (1) Verificarea situaţiilor de lucrări înaintate de Executant. Situaţiile de lucrări vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru execuţie lucrări.

(2) După primirea situaţiilor de lucrări Dirigintele de şantier notifică Achizitorul cu privire la data la care a fost primită situaţia de lucrări şi sub ce număr a fost înaintată de Executant.

(3) Verificarea situațiilor de lucrări întocmite de Executant are în vedere utilizarea prețurilor unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz conform ofertei.

(4) Dirigintele de şantier verifică situaţiile de lucrări depuse şi în cazul în care constată că sunt necesare corecţii/modificări le transmite de îndată Executantului în vederea modificării/corectării. După efectuarea corecturilor, Executantul transmite din nou situaţia Dirigintelui de şantier spre verificare, aprobare şi emiterea Certificatului de plată. Toate aceste activităţi se vor încadra în termen de 15 zile de la primirea situaţiilor de lucrări.

(5) Certificatele de plată se emit doar pentru lucrări/cantități real executate, care corespund antemăsurătorilor prezentate de către Executant și care sunt atașate la situațiile de lucrări. Toate Certificatele de plată vor conține în plus față de informațiile referitoare la plățile curente și situația clară a plăților precedente, respectiv a plăților cumulate.

12.11. Dirigintele de şantier transmite Achizitorului deîndată certificatul de plată emis, însoţit de situaţiile de lucrări, cu respectarea termenului prevăzut. Totodată, notifică Executantul că a fost emis Certificatul de plată, în vederea emiterii şi transmiterii facturii de catre  Executant, Achizitorului .

12.12 În scopul acceptării la plată a lucrărilor, Dirigintele de șantier se va asigura și de existența următoarelor documente (fără a se limita la acestea):

- procese-verbale de recepție calitativă;

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrărilor ce devin ascunse;

- certificate de calitate;

- declarații de performanță;

- rapoarte de neconformitate.

12.13. Dirigintele de șantier notifica Achizitorul și Proiectantul asupra situațiilor identificate în teren. În colaborare cu Executantul şi Proiectantul analizează Notele de Comandă Suplimentare/Renunțare şi, în cazul în care acestea sunt bine justificate prin Dispoziții de Șantier însoțite de documentații tehnico-economice care să justifice necesitatea intervenției emise de Proiectant, avizează şi propune Achizitorului acceptarea acestora.

12.14. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandă Suplimentară/Renunțare care va cuprinde balanța centralizată a decontărilor pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Solicită Executantului ca pentru cantitățile incluse în fiecare Notă de Comandă Suplimentară /Renunțare să întocmească o listă de cantități separată (F3).

12.15. Acceptarea, în vederea efectuării plăților, doar a Notelor de Comandă Suplimentare elaborate pe baza prețurilor unitare pentru cantitățile/articolele suplimentare.

12.16. Verificarea respectării calității cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calității, concordanța calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte și/sau documentația tehnică).

12.17. În cazul în care constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu specificațiile tehnice, Dirigintele se șantier are obligația de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate", în care va face descrierea detaliată a neconformității și va preciza termenul maxim de remediere.

12.18. Efectuarea verificărilor impuse prin normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

12.19. Urmărirea lucrărilor pe tot parcursul executării lor, conform graficului aprobat, admițând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ.

12.20. Acordarea de asistență tehnică Achizitorului în ceea ce privește planificarea și respectarea plăților către Executant, în baza Graficului de realizare a lucrărilor întocmit de către Executant și a previzionării derulării fondurilor. Dirigintele de şantier va verifica previzionarea derulării fondurilor și va analiza dacă aceasta este realist, iar dacă nu, va aduce la cunoştinţa Executantului în vederea reeșalonării fondurilor necesare.

12.21. Dirigintele de şantier va instrui Executantul asupra obligativității de a înainta previzionarea derulării plăților, în strânsă corelare cu graficul de realizare a lucrărilor, odată cu înaintarea situațiilor de lucrări.

12.22. Pentru lucrările ce devin ascunse și au fost acoperite fără a fi verificate va dispune dezvelirea lor, această măsură putând fi luată și în alte situații când sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și dacă este cazul va dispune refacerea lucrărilor.

12.23. Prestatorul, cu aprobarea Achizitorului, în baza soluțiilor elaborate de Proiectant și verificate de verificatorul de proiect atestat poate să ceară Executantului, dacă este cazul, sistarea execuției, demolarea lucrărilor executate necorespunzător și refacerea lor.

12.24. Urmărirea respectării cu strictețe a cerințelor și reglementărilor specifice.

12.25. Participarea la verificarea lucrărilor ce vor deveni ascunse și întocmirea documentelor specifice aferente.

12.26. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurându-se că acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabilul tehnic cu execuția, șeful de șantier.

12.27. Păstrarea proceselor-verbale de lucrări ce devin ascunse și a proceselor-verbale pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cărții tehnice a construcției.

12.28. Transmiterea către Proiectant a sesizărilor proprii pentru soluționare, precum și a celorlalte organisme abilitate referitoare la realizarea construcției, la neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției.

12.29. Asigurarea respectării cerințelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile tehnice inițiale.

12.30. Avizarea Dispozițiilor de șantier emise de Proiectant și emiterea unui punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

12.31. Emiterea de Instrucțiuni de șantier / notificări care nu aduc modificări Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități. Aceste documente se emit numai în vederea respectării de către Executant a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentației tehnice la situația din teren adusă din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantități va fi făcută numai de către Proiectant și însușită de specialiștii verificatori de proiecte, fiind apoi înaintată sub formă de Dispoziție de șantier emisă de Proiectant.

12.32. Îndosarierea și numerotarea tuturor Dispozițiilor de șantier emise de Proiectant, inclusiv a corespondenței care a condus la acestea, a documentelor justificative care includ informații referitoare la necesitatea tehnico-economică a lucrărilor care au făcut obiectul Dispozițiilor de șantier;

12.33. Urmărirea respectării întocmai de către Executant a măsurilor dispuse de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

12.34. Urmărește înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe șantier și a instrucțiunilor date Executantului în Jurnalul de Șantier întocmit zilnic de către Executant. Înregistrările trebuie făcute în baza activităților Executantului, incluzând echipamentul și forța de muncă pe șantier, precum și toate informațiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrărilor (condiții meteorologice, defectarea echipamentului, etc.).

12.35. În cazul în care ritmul de execuție nu respectă graficul de realizare a lucrărilor din motive imputabile Executantului, Dirigintele de şantier are obligația de a solicita Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de şantier va informa Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de Executant și acceptate de dirigintele de şantier.

12.36. Notificarea în timp util a Achizitorului cu privire la orice problemă sau schimbări semnificative care afectează îndeplinirea contractului de lucrări în ceea ce privește termenul final sau costul acestuia, recomandând Achizitorului soluții pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Soluția agreată pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme va fi comunicata Executantului doar după obținerea acceptului Achizitorului.

12.37. La solicitarea Executantului, Dirigintele de şantier poate propune Achizitorului aprobarea pentru emiterea ordinelor de sistare/începere a lucrărilor, în funcție de condițiile meteorologice. Pentru perioadele în care lucrările sunt suspendate Prestatorul se va asigura ca Executantul a luat toate masurile necesare pentru protecția lucrărilor, utilajelor, echipamentelor și șantierului contra oricărei deteriorări, pierderi sau pagube.

12.38. Urmăreşte anunțarea Inspectoratului de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea executării lucrărilor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și,ulterior, anunță reluarea lucrărilor.

12.39. Verificarea existenței și respectării procedurilor ce revin Executantului în ceea ce privește protecția muncii și siguranța circulației.

12.40. Preluarea documentelor de la Executant și Proiectant și completarea Cărții tehnice a Construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

12.41. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului proprietarului la terminarea lucrărilor.

13. Responsabilitățile Dirigintelui de şantier la recepția la terminarea lucrărilor

13.1. După notificarea primită de la Executant privind terminarea lucrărilor, verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție în conformitate cu legislația în vigoare și transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor.

13.2. Participă la recepția la terminarea lucrărilor, asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmește actele necesare recepției.

13.3. Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție documentele doveditoare ale activității de urmărire și asigurare a calității pe timpul derulării execuției lucrărilor, documentațiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispoziția Executantului, alte documente și documentații elaborate conform legislației în vigoare.

13.4. Urmărește soluționarea problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de recepție.

13.5. Urmărește întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție.

13.6 Verifică realizarea de Proiectant a activităţilor referitoare la urmărirea comportării în timp a construcţiei.

13.7. Predă Achizitorului actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției împreună cu Cartea tehnică a construcției, conform „Manualul dirigintelui de lucrări Cap. C. art. 3”.

14. Responsabilitățile Dirigintelui de şantier în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală

14.1. După recepția la terminarea lucrărilor, Dirigintele de șantier urmărește rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv a defecțiunilor semnalate în perioada de garanție a lucrărilor, fără a depăși termenele impuse și/sau prevăzute de legislația în vigoare.

14.2. Dirigintele de șantier va realiza inspecții anuale pe parcursul perioadei de garantie acordată lucrărilor și va emite rapoarte semestriale privind starea acestora în perioada de garanție acordată lucrărilor.

14.3. Determinarea în perioada de garanție a lucrărilor a suprafețelor degradate și solicitarea către Proiectant și Executant de soluții privind reparațiile suprafețelor identificate.

14.4. Dirigintele de șantier va transmite Executantului notificări cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie și pe care Executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de către Executant.

14.5. Urmărirea execuției reparațiilor și a defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor potrivit contractului încheiat, precum și întocmirea tuturor documentelelor necesare de la demararea lucrărilor anterior menționate și până la recepția finală a acestora.

14.6. După notificarea primită de la Executant privind expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție finală în conformitate cu legislația în vigoare și transmite Achizitorului raportul final.

14.7. Participă la recepția finală, asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmește actele necesare recepției.

14.8. Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție toate documentele impuse de legislația în vigoare.

14.9. Urmărește soluționarea problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de recepție.

14.10. Urmărește întocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție.

15. Garanţia de bună execuţie a contractului de servicii

15.(1)  Garantia de buna executie va reprezenta 5% din preţul contractului, fără TVA, respectiv............

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

15.2  Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent (art. 39 din H.G. 395/2016, actualizata).

15.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei serviciilor care fac obiectul contractului. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei tuturor serviciilor care fac obiectul contractului).

15.4 Garanţia de bună execuţie se constituie după semnarea contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie conform art. 154 din Legea 98/2016 prin:

a)virament bancar ;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).

In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea Executantului.

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

Eliberarea garanției de bună execuție se va face în conformitate cu prevederile art. Articolul 154^2 din Legea 98/2016 și reținerea în conf. cu prevd. art. 41 din H.G. 395/2016.

15.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie.

15.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de prestare pina la semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului de achiziţie publică. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei serviciilor care fac obiectul contractului de achiziţie publică raman aplicabile.

15.7 Achizitorul va emite ordinul administrativ de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

15.8 Prestatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la data intocmirii procesului verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului.

In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata

15.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Prestatorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune, ce este in controlul Prestatorului si din vina acestuia, în termen de 10 zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie  urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului

(c) Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.

15.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție

15.11 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

15.12 Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b)restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

15.13 Garanţia tehnică a serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016.

15.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

16. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

16.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin Prestatorului, conform prezentului contract, Achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 0,04% pe zi aplicat asupra valorii,fără TVA, a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

16.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga Achizitorul la plata unor penalităţi în procent de 0,04% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

16.3. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

(2) Conform art. 1538 din Codul civil – Clauza penală – în cazul rezilierii pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor, din culpa uneia din părţi, partea în culpă va datora drept clauză penală o valoare de 5% din valoarea obligaţiilor contractuale rămase neexecutate. Clauza penală nu exonerează partea în culpă de plata penalităţilor pentru întârzierea în executarea obligaţiilor, prevăzute la 16.1 şi 16.2.

(3) În cazul rezilierii contractului, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită în mod corespunzător până la data încetării de plin drept a acestuia. Toate drepturile şi obligaţiile părţilor născute până la data încetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.

16.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

16.5. Contractul poate fi desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul neconstituirii în termen a garanţiei de bună execuţie, garanția de participare fiind păstrată de Achizitor cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului din acest motiv.

16.6. Plata valorii stabilite conform art. 16.3 (2) se va efectua în termen de 20 zile de la transmiterea facturii de către Achizitor către Prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul Achizitorului de a percepe penalităţi de 0,04% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

16.7. Partea care invocă rezilierea/pactul comisoriu va notifica celeilalte părţi, prin reprezentanţii părţilor ce se ocupă de derularea contractului, în mod obligatoriu, în scris, acest lucru celeilalte părţi, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, acordând un termen de 15 zile lucrătoare Prestatorului, după caz Achizitorului, pentru a-şi îndeplini obligaţia.

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

17.1  (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data mentionata in ordinul de incepere emis in acest sens de achizitor.

(2) Serviciile trebuie prestate in termenul convenit prin contract si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

17.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii executarii contractului.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

17.3  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei de prestare asumate se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. Notificarea nu presupune un acord implicit al achizitorului cu privire la decalarea termenelor de prestare a serviciilor.

17.4  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

18. Încetarea, rezilierea si suspendarea contractului

18.1. (1) Prezentul contract încetează prin executarea tuturor obligaţiilor părţilor.

(2) Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor.

18.2. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fără punerea Prestatorului în întârziere, fără îndeplinirea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de Achizitor sau de reprezentantul său autorizat;

c) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau este sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia la nivel naţional;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

g) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

18.3. Achizitorul are dreptul de denunțare unilaterală a contractului în condițiile art. 223, alin.(1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

18.4. Dacă Achizitorul reziliază contractul va fi îndreptăţit să recupereze de la Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

18.5. În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situaţia serviciilor efectiv prestate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Prestatorul, din vina căruia s-a reziliat contractul.

18.6. În cazul prevăzut la clauza 18.5., Achizitorul va convoca în maxim 15 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate.

18.7. Partea prejudiciată prin nerespectarea prevederile contractului, va fi îndreptăţită la despăgubiri și rezilierea contractului.

18.8. Despăgubirile se stabilesc la nivelul penalităților contractuale.

18.9. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului.

18.10. După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide încheierea unui nou contract în vederea asigurării supervizarii/dirigenţiei de şantier, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

18.11. Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate la termen sau orice altă obligație asupra căreia a fost notificat și nu a realizat-o în termen de 30 de zile de la notificare.

18.12. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului, dobândit în temeiul prezentului contract, anterior rezilierii.

18.13. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) fără preaviz în cazul încetării contractului de finanţare/alocarilor bugetare.

18.14. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

18.15. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda sunt imputabile Prestatorului , Achizitorul poate, suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a prestarilor de servicii.

19.2. Dupa aceasta perioada, daca este cazul, revizuirea prețului Contractului se calculează cu următoarea formulă:

P = Po X IPC /100

În care: P = prețul revizuit; Po = prețul inclus în Propunerea Financiară inițială; IPC = reprezinta indicele statistic al preturilor pentru servicii publicat de catre Institutul Național Român de Statistică în anul revizuirii contractului, aplicabil cu 2 luni înainte de împlinirea lunii din contract stabilită pentru ajustarea prețurilor din Contract. Prețurile revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale.

19.3. Preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului în cazul în care:

- au loc modificări legislative sau

- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

20. Limite si riscuri

20.1. Limite ale responsabilitatii Prestatorului

20.1.1. Fara a aduce atingere prevederilor contractului, Prestatorul va indeplini rolul, va exercita autoritatea si va avea responsabilitatea decurgand  din calitatea acestuia de Prestator pe toata durata contractului, in conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018. Prin preluarea functiei, Prestatorul va fi singurul responsabil pentru supervizarea lucrarilor care se realizeaza in cadrul Contractului si pentru asigurarea implementarii cu succes a contractului de executie.

20.1.2. Prestatorul isi va asuma toata raspunderea pentru deciziile de management a oricaror aspecte privind supervizarea executiei lucrarilor, mai putin situatiile enumerate mai jos, pentru care Prestatorul va propune solutia de rezolvare a situatiei respective, dar decizia finala va fi luata de catre Achizitor/Beneficiar:

-emiterea ordinului administrativ de incepere;

-acceptarea oricarui aspect care ar putea genera depasiri de pret in cadrul contractului de executie a lucrarilor, aferent obiectivului de investitii care se realizeaza;

-delegarea autoritatii Prestatorului;

-acordarea aprobarii unui subantreprenor pentru lucrarile care ar fi trebuit executate de un subantreprenor diferit, nenominalizat in contractul de executie;

-Prestatorul va transmite spre aprobare la Beneficiar toate documentele aferente subantreprenorilor propusi de Antreprenor in cadrul contractului de lucrari;

-aprobarea graficului de executie lucrari pentru contract; aprobarea oricaror modificari ale graficului sau a termenelor intermediare stabilite prin contract; agrearea cu Antreprenorul a unor extinderi de timp pentru finalizarea lucrarilor contractului;

-emiterea unei dispozitii privind suspendarea partiala sau integrala a executiei lucrarilor;

-emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor si a procesului verbal;

- emiterea Certificatului de Receptie Finala a lucrarilor si a procesului verbal aferent;

-emiterea Instructiunilor de restituire a garantiilor de buna executie/ retinerilor de buna executie;

20.1.3. Partile declara si sunt de acord ca serviciile au caracter de consultanta pentru Beneficiar. Beneficiarul este liber sa decida daca urmeaza sau nu solutiile indicate de Prestator. Cu toate acestea, Prestatorul este deplin responsabil pentru solutia indicata Beneficiarului.

Prestatorul nu are obligatia sa verifice autenticitatea/validitatea informatiilor si documentelor puse la dispozitia sa de catre Beneficiar, putandu-se baza pe oricare astfel de documente pe care le va considera autentice, valide si corecte in baza aparentei lor; Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru orice intarzieri in indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, in masura in care aceste intarzieri sunt cauzate de Beneficiar/ Antreprenor;

Prestatorul va putea fi tinut raspunzator pentru efectele oricaror corectii financiare aplicate Beneficiarului ca urmare a verificarilor realizate de catre organismele abilitate in legatura cu serviciile si lucrarile la care se refera serviciile, daca aceste corectii financiare sunt rezultatul unor actiuni sau omisiuni exclusive ale Prestaorului in executarea serviciilor.

20.2. Riscuri si Masuri de gestionare a riscurilor

20.2.1. Implementarea contractului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:

-dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați in derularea proiectului, respectiv Autoritate contractanta, Antreprenor si prestatorul serviciilor de supervizare a lucrarilor;

-posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul proiectarii si executiei;

-capacitatea redusa a Antreprenorului/subcontractantilor sai de a executa lucrarile, inclusiv a abilitatii lor de a mobiliza resurse adecvate, necesare si suficiente in timp util;

-neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatiilor contractuale, ceea ce poate conduce la intarzieri si in derularea contractului de supervizare a lucrarilor;

-adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;

-schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si derularea in bune conditii a contractului de servicii de supervizare a lucrarilor;

-conditii climaterice deosebit de dificile;

-situatie geo-politica instabila si dificila;

-lipsa resurselor financiare/flux de numerar ale Beneficiarului/Antreprenorului, care ar putea afecta si contractul de servicii de supervizare a lucrarilor;

20.2.2. Masuri de gestionare a riscurilor:

-utilizarea de personal de specialitate cu pregatire si experienta in realizarea acestor proiecte complexe;

-pe durata executarii contractului, Prestatorul se asigura ca el, personalul sau, subcontractantii sai si orice persoana pentru care este responsabil, sunt asigurati corespunzator de societati de asigurare recunoscute pe piata asigurarilor;

-solicitarea de actualizare de catre Antreprenor, a Programului de executie a lucrarilor, ori de cate ori situatia o impune;

-inlocuirea expertilor nominalizati pentru indeplinirea contractului se va realiza de catre Prestator cu respectarea prevederilor contractului de servicii si a Caietului de sarcini.

21. Modificări şi amendamente

21.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional. Actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a Contractului de Servicii.

21.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

21.3 Modificările pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-Verbal de Recepție

21.4 (1) Contractul de achiziţie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, in orice alta situatie care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art 221 din Legea 98/2016 art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165)

21.5 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă şi neavenită.

21.6 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

22. FORŢA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT. IMPREVIZIUNEA

22.1. Forţa majoră

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii.

(3) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte pãrţi.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22.2 Cazul Fortuit

(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

(2) Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

22.3 Impreviziunea

(1) Părțile își vor executa obligațiile asumate prin contract, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă din cauza schimbării excepționale a unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute înainte de semnarea contractului.

(2) În situația în care schimbarea excepțională a împrejurărilor conduce la executarea excesiv de oneroasă a contractului, făcând vădit injustă obligarea oricăreia dintre părți la îndeplinirea obligațiilor sale, părțile pot stabili, de comun acord, una din următoarele măsuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile rezultate din schimbarea excepțională a împrejurărilor;

b) încetarea contractului.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

23.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.

24. Limba care guvernează contractul

# 24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

25.3 Părţile declară că posedă toată experienţa şi cunoştinţele necesare încheierii acestui Contract şi încheie acest Contract în deplină cunoştinţă a clauzelor sale, cunoscând şi înţelegând toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheiere şi executare, motiv pentru care niciuna dintre părţi nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR

26.1. Subcontractarea

26.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:

- denumirea subcontractantilor,

- reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

- datele de contact,

- activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,

- valoarea aferenta prestatiilor,

- optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor,

- optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).

26.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

26.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de implementare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr un termen rezonabil  si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

26.1.4. In situatia prevazuta la art. 26.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

26.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

26.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita în condițiile legislatiei achizitiilor, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.2 Plata directa catre subcontractanti

26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

26.2.2. In aplicarea prevederilor art. 26.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

26.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

26.3. Tertul Sustinator

26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca  Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta

26.3.2  In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

27. Alte clauze care deriva din specificul obiectului contractului

27.1 Prestatorul are obligatia de a presta serviciile in deplina conformitate cu prevederile caietului de sarcini, orice obligatie prevazuta in acesta din urma fiind considerata ca o obligatie de indeplinit  in baza prezentului contract.

27.2 In cazul aparitiei unor circumstanțe din care putem menționa: încetinirea progresului lucrărilor datorită emiterii cu întârziere a autorizațiilor/ acordurilor/ avizelor; ritm de lucru nesatisfăcător al antreprenorului, din cauza managementului defectuos; calitatea nesatisfăcătoare a execuției care necesită perioade de refacere a lucrărilor, autoritatea contractanta are dreptul de a implementa urmatoarele masuri de remediere:

-reducerea activității echipei prestatorului la minimul necesar, pentru a asigura îndeplinirea contractului de supervizare, corelat cu progresul mai redus al lucrărilor, conservând, pe cât posibil, resursele zile/om alocate experților, conform contractului în cauză;

-aplicarea unor clauze care implică suspendarea prestării serviciilor pe o perioadă rezonabilă de timp, ce poate fi anticipată de la început pe baza experienței practice în sectorul din care fac parte lucrările ce fac obiectul supervizării, în situația în care acestea din urmă sunt, la rândul lor, suspendate;

-o revizuire a planului de lucru aprobat inițial, inclusiv în sensul utilizării mai intense, dacă este posibil, de experți cu tarife mai reduse, prin realocarea de inputuri de la experții cu tarife mai ridicate, realocarea numărului de zile lucrătoare între subactivități.

27.3 Autoritatea contractanta are dreptul să solicite prestatorului să-și reducă/ suplimenteze numărul sau structura de experți implicați în cadrul unei subactivități/ activități, realocarea numărului de zile lucrătoare între subactivități sau între experți, în conformitate cu durata lucrărilor, mobilizarea/ demobilizarea experților, inclusiv suspendarea totală sau parțială a activității prestatorului dacă situația contractelor de lucrări o solicită.

28. Cesiunea

28.1 Prestatorul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului.

28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții.

28.3 Prestatorul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului, în termen de maximum 3 (trei)] zile lucratoare de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

28.4 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Prestatorului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

In cazul in care Prestatorul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Prestatorul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.

28.5 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art. 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al Achizitorului. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

# 29.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii  comunicării.

30.Confidentialitatea datelor

30.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea  Regulamentului european privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

Partile au inteles sa incheie azi ……………………… prezentul contract in 2 (doua) exemplare originale, cate  un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,					           Prestator,

A.N. Apele Romane -A.B.A. Crisuri		                     ………………………………..